FleaMarket AX

# 플리마켓 셀러 모집 운영 플랫폼
MVP 업무 프로세스 상세 설계서

Version 1.1  |  2026.10.08
문서 적용 기준: 본 문서는 2026년 10월 8일 v1.1 기준안이다. 공통 용어·상태·MVP 경계는 00_변경요약_공통계약_v1.1.docx를 따른다. 사업자 확인이 필요한 배포·행사 설정값은 공통계약의 운영 전 확인 목록으로 관리한다.

v1.1 보완: 공개 가입 기본값, 인증 이메일 수신처, 보완기한 연장, 행사 종료시각, 발송 결과 확인과 수정 재발송, 부스 교환, 첨부 수정 제한 및 E2E-25~35를 반영했다.

Pilot Project : 2026 자운대 축제 플리마켓

문서 목적 서비스 기획서에서 확정한 MVP 범위를 실제 운영 절차로 변환한다. 프로젝트 생성부터 셀러 모집·신청·AI 검토·운영자 승인·부스 관리·안내·운영자료 출력까지의 단계, 책임주체, 상태변화, 예외처리를 정의하며 이후 기능명세서와 화면설계서의 기준으로 사용한다.

핵심 원칙 : Seller는 공통 마스터, Application은 프로젝트별 생성 / AI는 심사 보조 / 최종 의사결정은 운영자

# 1  프로세스 설계 원칙

| 설계 원칙 | 프로세스 적용 방식 |
| --- | --- |
| 프로젝트 중심 운영 | 모든 모집·심사·부스·안내 업무는 Project 기준으로 분리한다. |
| 셀러 마스터 재사용 | Seller 기본정보는 1회 등록하고 프로젝트 참여마다 Application을 생성한다. |
| AI 보조 + 사람 승인 | AI는 분류·적합도·중복·주의사항을 제안하고 최종 상태는 운영자가 결정한다. |
| 상태 기반 운영 | 신청 → 검토중 → 승인/대기/탈락 → 참가확정/취소 상태를 명확히 기록한다. |
| 예외의 구조화 | 누락정보, 동일일자 중복신청, 전기·화기 요구, 취소·부스변경을 별도 흐름으로 관리한다. |
| 멀티프로젝트 재사용 | 자운대 전용 로직이 아니라 설정값만 바꾸어 다른 행사에 재사용한다. |

## 1 1 사용자와 책임주체

| 주체 | 책임 | 주요 의사결정 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 관리자 | 여러 프로젝트의 공통 운영환경 관리 | 접근권한, 공통정책, 프로젝트 상태 |
| 행사 운영자 | 프로젝트 생성·모집·심사·배치·안내 | 승인/대기/탈락, 최종 부스배치, 발송 승인 |
| 심사/검수자 | AI 결과 확인 및 검수 | 메모, 상태 변경 제안 |
| 셀러 | 프로필 등록·신청·보완·결과 확인 | 신청 제출, 보완, 참가확정/취소 |
| AI Agent | 분류·평가·중복·배치·안내 보조 | 추천/경고/초안 생성 |

## 1 2 MVP 핵심 상태값

| 상태 | 의미 | 다음 가능 상태 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 신청서 작성 중 | SUBMITTED / CANCELLED |
| SUBMITTED | 신청 제출 완료 | REVIEWING / NEED_INFO / CANCELLED |
| NEED_INFO | 필수정보 보완 필요 | SUBMITTED / CANCELLED / NEED_INFO (기한 연장) |
| REVIEWING | AI/운영자 검토 중 | NEED_INFO / APPROVED / WAITING / REJECTED / CANCELLED |
| APPROVED | 선정 | CONFIRMED / CANCELLED |
| WAITING | 대기 | APPROVED / REJECTED / CANCELLED |
| REJECTED | 미선정 | 종료 |
| CONFIRMED | 참가 확정 | CANCELLED |
| CANCELLED | 셀러/운영자 취소 | 종료 |

# 2  End-to-End 업무 프로세스

전체 흐름 프로젝트 생성 → 모집공고 공개 → 셀러 신청 → 신청정보 검증 → AI 분류/평가/중복검토 → 운영자 승인/대기/탈락 → 참가확정 → 부스 배치 → 안내문 생성·발송 → 운영자료 출력 → 현장 운영·변경 기록

| 단계 | 주요 입력 | 처리 | 산출물/상태 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 프로젝트 준비 | 행사명·기간·장소·정책 | 프로젝트/심사기준 설정 | Project / 모집준비 | 운영자 |
| 1. 모집공개 | 모집기간·팀수·허용품목 | 신청 URL/QR 공개 | 모집중 | 운영자 |
| 2. 셀러 신청 | 기본정보·상품·사진·요구 | Seller 확인/생성 + Application 생성 | SUBMITTED | 셀러/시스템 |
| 3. 사전검증 | 신청서 | 필수항목·중복·일정 확인 | REVIEWING / NEED_INFO | 시스템 |
| 4. AI 검토 | 프로젝트 기준 + 신청정보 | 분류·적합도·유사셀러·위험 분석 | Evaluation | AI |
| 5. 선정 | AI 결과 + 운영정책 | 승인/대기/탈락 결정 | APPROVED/WAITING/REJECTED | 운영자 |
| 6. 참가확정 | 선정 결과 | 참가의사 확인 | CONFIRMED/CANCELLED | 셀러 |
| 7. 부스배치 | 확정 셀러 + 부스조건 | 추천 후 수동 조정 | Booth 배정표 | AI/운영자 |
| 8. 안내 | 상태·부스·준비사항 | 안내문 생성·확인·발송 | Communication | AI/운영자 |
| 9. 운영자료 | 명단·부스·연락처 | XLSX(필수)/PDF(선택) 출력 | 현장 운영자료 | 운영자 |

## 2 1 기본 라우팅 규칙

| 조건 | 라우팅 | 운영 의미 |
| --- | --- | --- |
| 필수정보 누락 | 제출 전 DRAFT 유지 / 접수 후 NEED_INFO | 입력 오류와 접수 후 보완을 구분 |
| 동일일자 타 프로젝트 중복 | 경고 생성 → 운영자 확인 | 자동 탈락 없이 일정 충돌만 표시 |
| AI 검토 완료 | REVIEWING → 운영자 심사 | AI가 최종상태를 바꾸지 않음 |
| 승인 | APPROVED → 참가확정 요청 | 부스배치 전 참가의사 확인 |
| 대기 | WAITING → 결원 발생 시 APPROVED | 대기자 승격 |
| 탈락 | REJECTED → 종료 | 사유와 안내 이력 보존 |
| 참가취소 | CONFIRMED/APPROVED → CANCELLED | 부스 회수·대기자 승격 검토 |

# 3  단계별 상세 프로세스

## 3 1 프로젝트 생성 모집 준비

| 구분 | 상세 설계 |
| --- | --- |
| 입력 | 프로젝트명, 행사일, 장소, 모집기간, 모집팀 수, 허용/제한 품목, 참가비, 사업자 여부, 사진 필수 여부, 부스·전기·테이블 조건, 심사기준 |
| 처리 | 운영자가 프로젝트를 생성하고 모집정책·운영조건·심사기준을 저장한다. 프로젝트별 상태와 모집기간은 독립 관리한다. |
| 검증 | 모집 시작일≤종료일, 모집팀 수>0, 행사일/필수 심사기준 입력 확인 |
| 출력 | Project 레코드, project_id, 모집상태 |
| 예외 | 모집 시작 후 핵심정책 변경 시 변경이력 기록과 기존 신청자 재안내 |

## 3 2 셀러 신청 프로필 연결

| 순서 | 셀러 행동 | 시스템 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 모집 링크/QR 접속 | project_id로 대상 프로젝트 식별 | 신청화면 |
| 2 | 인증 후 기본정보 입력 | user_id로 본인 Seller 조회·없으면 생성 | 본인 연결/신규 생성 |
| 3 | 상품·사진·가격대·운영요구 입력 | Application 임시저장 | DRAFT |
| 4 | 동의 후 제출 | 필수항목 검증, 제출시각 기록 | SUBMITTED |
| 5 | 필요시 보완 | 보완항목 수정 | SUBMITTED 재진입 |

## 3 3 사전검증과 누락 보완

| 검사 항목 | 판단 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 필수정보 | 제출 전 필수값 누락 또는 접수 후 증빙 보완 | 전자는 DRAFT 유지, 후자는 NEED_INFO + 항목·기한 저장 |
| 모집기간 | 마감 후 신규 제출 | 신규 차단, 보완은 info_due_at 적용, 예외는 사유 기록 후 모집 재공개 |
| 동일 프로젝트 중복 | 동일 Seller의 기존 Application 존재 | 기존 신청으로 이동, 취소·탈락 후 새 신청 생성 불가 |
| 동일일자 타 프로젝트 | 행사일 겹침 | 일정충돌 경고 |
| 제한 품목 | 프로젝트 제한품목 가능성 | AI/운영자 검토용 플래그 |

# 4  AI 검토 운영자 선정 프로세스

AI 적용 원칙 AI 결과는 “추천”과 “주의사항”이며 자동 탈락 사유가 아니다. Evaluation 결과를 운영자에게 보여주고 최종 승인/대기/탈락은 운영자가 수행한다.

| Agent | 입력 | 주요 처리 | 결과 | Human 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Application Agent | 신청정보 | 요약, 누락/특이사항 추출 | 요약, 누락 플래그 | 보완요청 여부 |
| Classification Agent | 상품명·설명·사진설명 | 카테고리 자동 분류 | category, 근거 | 운영자 수정 |
| Evaluation Agent | 심사기준 + 신청정보 | 적합성·차별성·운영안정성 평가 | AI 점수·추천이유·위험사항 | 최종 선정 |
| Duplicate Agent | 동일 프로젝트 신청목록 | 유사 업종/상품·과다비중 탐지 | 유사 셀러·중복 경고 | 다양성 판단 |

## 4 1 운영자 심사 순서

| Step | 운영자 확인 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 신청 요약과 원문 | 정보 충분성 |
| 2 | AI 카테고리·적합도·추천사유 | AI 결과 참고/수정 |
| 3 | 유사 셀러·카테고리 비중 | 다양성 판단 |
| 4 | 전기·화기·차량 등 운영조건 | 현장 수용성 |
| 5 | 최종 상태 선택 | APPROVED / WAITING / REJECTED |
| 6 | 운영 메모 저장 | 안내·재선정·이력 근거 |

## 4 2 대기자 승격

| Trigger | 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 승인 셀러 참가취소 | 동일/보완 카테고리 대기자 조회 | 승격 후보 |
| 추가 부스 확보 | 운영조건 충족 여부 확인 | 승격 가능 후보 |
| 운영자 승격 결정 | WAITING → APPROVED | 참가확정 요청/안내 |

# 5  참가확정 부스배치 안내 프로세스

## 5 1 참가확정

| 상황 | 프로세스 | 상태변화 |
| --- | --- | --- |
| 선정 안내 | 운영자가 선정 발송 승인 → 셀러 결과 확인 | APPROVED |
| 참가확정 | 셀러가 참가 의사 확정 | APPROVED → CONFIRMED |
| 셀러 취소 | 취소사유 입력 → 운영자 알림 | APPROVED/CONFIRMED → CANCELLED |
| 확정기한 초과 | 운영자에게 미확정 경고 | 취소/연장 결정 |

## 5 2 부스배치

| 입력 | AI/시스템 처리 | 운영자 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부스·전기·테이블 조건 | 셀러 요구와 부스조건 매칭 | 추천 검토/수정 | Booth 배정표 |
| 카테고리/유사상품 | 동종 업종 과밀 경고 | 인접 여부 조정 | 카테고리 분산 |
| 전기·화기·냉장·차량 | 지원가능 후보 제한 | 현장 여건 최종 판단 | 특이사항 포함 배치 |

## 5 3 안내 생성 발송

| Message Type | 자동 포함 정보 | 승인/발송 |
| --- | --- | --- |
| 선정 | 행사명, 선정결과, 참가확정기한 | 운영자 확인 후 발송 |
| 대기 | 대기상태, 추후 연락 기준 | 운영자 확인 후 발송 |
| 탈락 | 결과 및 프로젝트별 안내문구 | 운영자 확인 후 발송 |
| 행사준비 | 부스번호, 입차/설치시간, 준비사항, 연락처 | 최종 배치 후 발송 |
| 변경 | 부스/시간/준비사항 변경내용 | 영향 대상자만 발송 |

## 5 4 운영자료 출력

| 자료 | 필드 예시 | 사용 |
| --- | --- | --- |
| 선정/확정 명단 | 상호, 대표자, 연락처, 카테고리, 상태 | 운영본부 |
| 부스 배치표 | 부스번호, 셀러, 전기, 테이블, 특이사항 | 현장 설치 |
| 연락망 | 부스번호, 담당자, 연락처 | 긴급 대응 |
| 조건별 리스트 | 전기/화기/차량/테이블 요구 | 시설·안전 점검 |

# 6  멀티프로젝트 운영 및 예외처리

## 6 1 여러 플리마켓 동시 운영

| 관리 단위 | 설계 |
| --- | --- |
| 플랫폼 대시보드 | 프로젝트별 모집/신청/승인/대기/확정 수 비교 |
| 프로젝트 격리 | 심사기준·상태·부스·안내를 프로젝트별 분리 |
| 셀러 공통이력 | 과거 참가횟수, 프로젝트, 품목, 운영 이슈, 노쇼/취소 이력 축적 |
| 일정 충돌 | 같은 날짜 여러 프로젝트 신청 시 운영자 경고 |
| 재모집 | 과거 우수 셀러를 다음 프로젝트 후보로 검색·초대할 수 있는 기반 유지 |

## 6 2 주요 예외 시나리오

| 예외 | 감지 시점 | 시스템 처리 | 운영자 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수정보 누락 | 제출 전 / 접수 후 | DRAFT 유지 / NEED_INFO | 필드 오류 안내 / 보완 요청 |
| 중복 신청 | 신청 제출 | 중복 경고 | 기존/신규 확인 |
| 제한품목 가능성 | AI 검토 | 주의 플래그 | 최종 판단 |
| 전기/화기 수용불가 | 부스 배치 | 배치 경고 | 조건 조정/미선정 |
| 승인 후 취소 | 참가확정 | CANCELLED, 부스 회수 | 대기자 승격 검토 |
| 부스 변경 | 행사 준비 | 변경이력 기록 | 대상자 재안내 |
| 안내 발송 실패 | 발송 | 실패상태 기록 | 재발송/수동 연락 |

## 6 3 감사 이력 관리

| 기록 대상 | 최소 기록 |
| --- | --- |
| 신청 | 제출/수정 시각, 제출자, 주요 변경내용 |
| AI 평가 | 프로젝트 기준, 점수/의견, 실행시각 |
| 운영자 결정 | 결정자, 결정시각, 상태, 메모 |
| 부스 | 초기 배치, 변경 전/후, 변경자 |
| 안내 | 메시지 유형, 내용, 대상, 발송시각, 성공/실패 |

# 7  Pilot Process   2026 자운대 축제 플리마켓

Pilot 포지션 자운대는 플랫폼 공통 프로세스를 검증하는 첫 프로젝트다. 자운대 특수 요구는 프로젝트 설정값 또는 운영정책으로 처리하고 공통 엔진을 별도 분기하지 않는다.

| 단계 | 자운대 적용 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 생성 | 행사일·장소·모집기간·모집팀 수·부스조건·심사기준 입력 | 모집공개 가능한 Project |
| 셀러 모집 | QR/URL 신청 페이지 공개 | 모바일 신청 가능 |
| 신청 수집 | Seller/Application 분리 저장 | 중복 없는 신청목록 |
| AI 검토 | 상품분류·적합성·유사셀러·주의사항 분석 | 운영자 화면에 결과 표시 |
| 운영자 선정 | 승인·대기·탈락 및 메모 | 신청 상태 확정 |
| 참가확정 | 선정 셀러 참가의사 확인 | CONFIRMED 목록 |
| 부스 관리 | 전기·테이블·품목 고려 배치 | 부스번호 확정 |
| 안내 | 선정/대기/탈락/준비안내 생성 | 발송이력 관리 |
| 운영자료 | 명단·부스표·연락망 출력 | 현장 사용 가능 |

## 7 1 Pilot 운영 체크포인트

| 체크포인트 | 측정/확인 내용 |
| --- | --- |
| 신청 누락 | 수작업 대비 누락/오입력 감소 여부 |
| 심사 시간 | 신청 정리 + 검토 + 결정 총 시간 |
| 안내 누락 | 상태별 안내 미발송 건수 |
| 부스 변경 대응 | 관리자 화면에서 즉시 수정 가능한지 |
| 담당자 만족도 | 다음 행사 재사용 의향 |
| 재사용성 | 다음 Project에서 코드 수정 없이 설정만으로 운영 가능한지 |

## 7 2 다음 문서로 넘길 확정사항

| 다음 문서 | 이번 설계서에서 넘기는 기준 |
| --- | --- |
| 기능명세서 | 각 단계별 입력, 상태변화, 버튼/권한, 예외처리 |
| 화면설계서 | 플랫폼 대시보드, 프로젝트 관리자, 신청, 심사, 부스, 안내 화면 |
| DB/데이터 구조 명세 | Seller, Project, Application, Evaluation, Booth, Communication + 이력필드 |
| 바이브코딩 개발명세 | MVP 범위, API/라우팅, AI Agent 역할, 인증/권한, 배포기준 |

다음 단계 이 업무 프로세스 상세 설계서와 함께 제공되는 v1.1 기능명세서를 사용한다. 기능명세서에서는 화면/기능별 ID, 사용자, 입력값, 처리로직, 상태변화, 권한, 예외처리, AI 적용 여부, 우선순위(MUST/SHOULD)를 정의한다.

# 8 보완된 운영 절차

| 상황 | 처리 및 기록 |
| --- | --- |
| 모집 공개 | 운영자가 정책·행사일·모집기간·동의 문구를 등록한 후 RECRUITING으로 전환한다. 공개 조회와 신규 접수 가능 여부는 구분한다. |
| 제출과 검증 | 필수정보가 없으면 422와 필드 오류를 반환하고 DRAFT를 유지한다. 제출 성공 시 SUBMITTED와 제출 snapshot을 저장하고 서버 사전검증을 진행한다. |
| 보완 요청 | 접수 후 SUBMITTED/REVIEWING에서 NEED_INFO로 변경한다. info_requests_json과 info_due_at을 저장하고 보완 안내 초안을 만든다. 일반 모집이 끝나도 요청 기한까지 보완 제출을 허용한다. |
| 검토와 결정 | AI 실패 시 수동심사가 가능하다. 최신 신청 revision과 정책버전이 다른 평가에는 이전 평가 표시를 한다. 운영자는 사유와 함께 승인·대기·탈락을 결정한다. |
| 참가확정 | 승인 시 confirm_due_at을 입력한다. 안내 링크는 로그인 후 소유권을 확인하는 내 신청으로 이동한다. 기한 만료 시 자동 취소하지 않고 운영자가 연장·취소한다. |
| 취소와 승격 | event_end_at 이전이고 프로젝트가 COMPLETED가 아니면 공통 상태표에 따라 취소한다. 상태·배치 해제·READY 안내 무효화·이력을 한 트랜잭션에서 반영한다. 대기자는 후보만 제시하며 자동 승격하지 않는다. |
| 부스 이동 | 기존 활성 배치의 released_at을 기록하고 새 배치를 생성한다. 같은 프로젝트, CONFIRMED, 조건 충족, 중복 없음 검사를 통과해야 확정한다. 이전 배치 레코드는 삭제하지 않는다. |
| 발송 | 초안 수정 → 승인 → READY → SENDING → SENT/FAILED/UNKNOWN 순서다. SENT는 제공사 접수 성공이며 실제 도착·열람과 구분한다. UNKNOWN은 확인 전 재발송하지 않는다. |
| 행사 종료 | event_end_at 경과 후 운영자가 projects.status를 COMPLETED로 전환하면 신규 업무 수정은 종료한다. 기존 작업 결과 확인·감사·보관 관리 작업은 허용한다. Application은 CONFIRMED 등을 유지한다. 사후 실적·노쇼 관리 고도화는 후속 범위다. |

모집 중 정책을 바꾸면 policy_version을 증가시키고 변경 전후·사유·영향 대상자를 기록한다. 기존 신청 snapshot은 유지하며 새 기준 적용이 필요한 신청에는 보완요청 또는 재평가를 명시적으로 실행한다. 변경 안내는 초안으로 준비하고 운영자 승인 후 발송한다.

# 9 운영 예외 처리 상세

| 상황 | 담당과 순서 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 신규 가입 | 인증 완료 → 서버 기본 SELLER 생성 → 프로필 입력 → 신청 작성 | 인증 user_id, 프로필 완료시각, 권한 부여 주체 |
| 수신처 변경 | 셀러 계정 이메일 검증 완료 → 내 신청에서 동기화 → 안내 영향 확인 → 저장 | 이전/새 notification_email, 검증시각, actor, 미발송 승인 무효화 |
| 보완기한 연장 | NEED_INFO 만료 표시 → 운영자가 새 기한·사유 지정 → 기존 요청필드 유지 → 변경 안내 초안 | info_due_at 전후, version, 상태 유지 이력, 안내 초안 |
| 발송 결과 확인 | OPERATOR가 제공사 조회 또는 수동 증빙 확인 → 접수 여부 확정 → 후속 재시도 판단 | 확인자·시각·방법·참조번호·결과·사유 |
| 부스 교환 | 대상 A/B의 현재 배치 확인 → 목표 부스 선택 → 전체 검증 → 원자적 교환 → 변경 안내 초안 | operation_id, 기존/신규 assignment, actor, 사유 |
| 첨부 교체 | 허용 상태 확인 → 새 키 업로드 → 완료시 상태/기한 재확인 → 새 첨부 연결 → 이전 첨부 이력 보존 | attachment_id, storage_key, 신청 revision_no/version 증가 |

업무 변경은 현재시각 < projects.event_end_at이고 프로젝트가 COMPLETED가 아닐 때만 허용한다. 행사 당일에도 이 조건 안에서 참가확정·취소·부스 변경·긴급 안내를 처리한다. 마감 후에는 신규 업무를 만들지 않되 기존 AI/발송 작업 결과 기록, UNKNOWN 결과 확인, 감사로그 추가, 개인정보 보관·삭제 관리 작업은 권한을 검사해 허용한다.