FleaMarket AX

# 플리마켓 셀러 모집 운영 플랫폼
MVP 서비스 기획서

Pilot Project : 2026 자운대 축제 플리마켓

기획 방향 자운대 축제를 위한 1회성 시스템이 아니라, 여러 축제·야시장·마켓을 동시에 운영할 수 있는 “프로젝트형 플리마켓 운영 플랫폼”을 먼저 만들고 자운대를 첫 실증 프로젝트로 적용한다.

문서 목적

서비스의 목적·고객·핵심가치·MVP 범위를 확정한다.

이후 기능명세서, 화면설계서, 데이터 구조, 바이브코딩 개발명세의 기준 문서로 사용한다.

첫 실증 프로젝트인 자운대 축제에서 실제 운영하며 검증한다.

Version 1.2  |  2026.10.08

v1.2 보완: 발송 승인과 요청 분리, 요청 중단 복구의 원자성, 순차 사진 업로드 및 E2E-36~42를 반영했다. 이전 문서는 참고 보관용이며 이번 버전의 공통계약을 적용한다.

v1.1 보완: 공개 가입 기본값, 인증 이메일 수신처, 보완기한 연장, 행사 종료시각, 발송 결과 확인과 수정 재발송, 부스 교환, 첨부 수정 제한 및 E2E-25~35를 반영했다.

문서 적용 기준: 본 문서는 2026년 10월 8일 v1.2 기준안이다. 공통 용어·상태·MVP 경계는 00_변경요약_공통계약_v1.2.docx를 따른다. 사업자 확인이 필요한 배포·행사 설정값은 공통계약의 운영 전 확인 목록으로 관리한다.

# 1  서비스 개요 및 핵심 가설

한 문장 정의

서비스 정의 여러 플리마켓 프로젝트의 셀러 모집, 신청 관리, AI 검토, 운영자 승인, 부스 배치, 안내, 행사 운영, 결과관리를 하나의 관리자 화면에서 처리하는 B2B 운영 플랫폼이다.

핵심 문제

| 현재 운영 방식 | 발생 문제 | 플랫폼이 해결할 방식 |
| --- | --- | --- |
| 구글폼·네이버폼 신청 | 신청정보가 프로젝트별로 흩어짐 | 프로젝트별 신청을 한 시스템에서 통합 |
| 엑셀 수작업 정리 | 중복·누락·버전 오류 | 셀러/신청 정보를 구조화해 자동 집계 |
| 전화·문자 개별 안내 | 반복 업무와 안내 누락 | 상태별 안내문 자동 생성 및 발송 이력 관리 |
| 담당자 경험으로 심사 | 기준 편차·유사업종 과다 | AI 검토 + 운영자 최종 승인 |
| 수작업 부스 배치 | 전기·품목·동선 조건 누락 | 조건 기반 부스 추천 및 수동 수정 |

핵심 가설

행사 운영자는 “신청을 받는 기능”보다 모집-심사-배치-안내까지 연결되는 운영도구에 비용을 지불한다.

셀러 정보와 프로젝트별 신청정보를 분리하면 여러 행사를 동시에 운영하면서 데이터가 축적된다.

AI는 최종 선발자가 아니라 심사 보조자 역할을 할 때 현장 적용성이 높다.

자운대 프로젝트에서 검증한 기능은 다른 축제·야시장·상권행사에 재사용할 수 있다.

# 2  고객과 사용자 구조

B2B 구매자

| 고객군 | 주요 니즈 | 구매 이유 |
| --- | --- | --- |
| 행사·축제 대행사 | 다수 행사 동시 운영 | 반복 업무 표준화, 인력·시간 절감 |
| 지자체·문화재단 | 공정한 모집·운영 관리 | 신청·선정·운영 기록의 투명성 |
| 상인회·상권사업단 | 야시장·플리마켓 운영 | 셀러 DB 축적, 반복 행사 재모집 |
| 기관·기업 행사팀 | 사내/지역 행사 운영 | 단기간 모집·배치·안내 일원화 |

사용자 역할

| 사용자 | 주요 행동 | 핵심 화면 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 관리자 | 단일 운영조직의 계정·프로젝트 관리 | 플랫폼 전체 대시보드 |
| 행사 운영자 | 프로젝트 생성·모집·심사·배치·안내 | 프로젝트 관리자 |
| 심사/검수자 | AI 결과·신청 검수, 선정 제안·메모 | 심사 화면 |
| 셀러 | 프로필 등록·프로젝트 신청·결과 확인 | 모바일 신청/내 신청 |

설계의 핵심 “셀러(Seller)”는 한 번 등록하고, “신청(Application)”은 프로젝트마다 생성한다. 같은 셀러가 여러 프로젝트에 참가해도 기본정보를 반복 입력하지 않도록 한다.

초기 타깃

연간 3회 이상 플리마켓·야시장·축제를 운영하는 대행사·기관

신청 셀러가 20팀 이상이어서 엑셀·메신저 운영이 번거로운 행사

셀러 카테고리 다양성, 전기 사용, 부스 조건 등 운영 기준이 있는 행사

# 3  제품 구조와 프로젝트 개념

상위 구조

| 플랫폼 | 프로젝트 | 프로젝트 내 업무 |
| --- | --- | --- |
| FleaMarket AX | 2026 자운대 축제 플리마켓 | 모집공고 → 신청 → AI 검토 → 승인 → 부스배치 → 안내 → 운영 |
|  | ○○구 가을축제 플리마켓 | 동일한 공통 엔진을 프로젝트 설정만 바꾸어 사용 |
|  | △△전통시장 야시장 | 셀러·카테고리·부스 정책을 프로젝트별로 설정 |

프로젝트 생성 시 설정할 항목

| 구분 | 예시 |
| --- | --- |
| 기본정보 | 프로젝트명, 행사일, 장소, 모집기간, 모집팀 수 |
| 모집정책 | 허용/제한 품목, 참가비, 사업자 여부, 사진 필수 여부 |
| 운영조건 | 부스 규격, 전기, 테이블, 냉장/화기 사용, 차량 진입 |
| 심사기준 | 축제 적합성, 상품 차별성, 카테고리 중복, 운영 안정성 |
| 상태값 | 신청, 검토중, 승인, 대기, 탈락, 참가확정, 취소 |

멀티프로젝트 운영 가치

같은 기간 여러 플리마켓을 한 관리자 화면에서 분리 관리

셀러의 중복 일정·중복 신청을 자동 확인

과거 참가 이력과 운영 평가를 다음 프로젝트 선정에 활용

행사별 성과를 비교해 우수 셀러·인기 카테고리 데이터 축적

# 4  MVP 범위와 사용자 여정

이번 MVP에서 반드시 구현할 범위

| MVP 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 생성/관리 | 여러 행사를 생성하고 상태·기간·정책 관리 | MUST |
| 셀러 신청 | 모바일 신청서, 기본정보·상품·사진·운영조건 입력 | MUST |
| 셀러/신청 분리 저장 | 셀러 마스터 + 프로젝트별 신청정보 | MUST |
| AI 분류·검토 | 카테고리 분류, 적합도, 유사 셀러, 주의사항 | MUST |
| 운영자 승인 | 승인/대기/탈락 + 검토 메모 | MUST |
| 부스 관리 | 부스 번호, 배치, 전기·테이블 요구 관리 | MUST |
| 안내문 생성 | 상태별 선정·대기·탈락·행사 안내문 자동 작성 | MUST |
| 명단/운영자료 출력 | 선정자·부스·연락처 등 XLSX(필수)/PDF(선택) 출력 | MUST |

MVP에서 제외

앱스토어용 네이티브 앱

결제·정산·매출관리

셀러 커뮤니티·리뷰·팔로우

복잡한 실시간 지도형 부스배치

방문객용 쇼핑/쿠폰 기능

기본 사용자 여정

| 단계 | 셀러 | 운영자/AI |
| --- | --- | --- |
| 1. 모집 | QR/링크 접속 | 프로젝트 생성·모집공고 공개 |
| 2. 신청 | 기본정보·상품·조건 입력 | 신청 자동 수집 |
| 3. 검토 | 대기 | AI 분류·적합도·중복 분석 |
| 4. 선정 | 결과 확인 | 운영자 승인/대기/탈락 결정 |
| 5. 배치 | 부스 정보 확인 | 부스 번호·운영조건 배치 |
| 6. 안내 | 참가 안내 수신 | 선정/준비사항 안내 |
| 7. 운영 | 현장 참가 | 체크·변경·이슈 기록 |

# 5  AI Agent 적용 설계

AI의 역할은 “자동 탈락”이 아니라 “운영자 판단 보조”로 한정한다.

| Agent/기능 | 입력 | 출력 | Human-in-the-loop |
| --- | --- | --- | --- |
| Application Agent | 셀러 신청정보 | 핵심정보 요약, 누락 항목 | 누락 보완 요청 여부 |
| Classification Agent | 상품명·설명·사진 설명 | 카테고리 자동 분류 | 운영자 수정 가능 |
| Evaluation Agent | 프로젝트 기준 + 신청정보 | 적합도 점수, 추천이유, 위험사항 | 최종 선정은 운영자 |
| Duplicate Agent | 동일 프로젝트 신청목록 | 유사 업종·상품 군집 | 과다 카테고리 판단 |
| Booth Agent | 부스 조건 + 셀러 요구 | 배치 추천 | 운영자가 최종 배치 |
| Communication Agent | 선정상태·운영정보 | 안내문 초안 | 발송 전 운영자 확인 |

권장 Agent 흐름

Workflow 셀러 신청 → 신청정보 정리 → 카테고리 분류 → 적합성/중복 분석 → 운영자 최종 승인 → 부스 추천 → 안내문 생성 → 운영자료 출력

LangGraph 개념과 서비스 연결

| LangGraph 개념 | 플랫폼 적용 |
| --- | --- |
| State | 프로젝트·셀러·신청·평가·선정·부스 상태를 공유 |
| Routing | 신청 누락/심사/승인/대기/탈락에 따라 다음 단계 분기 |
| Evaluator | 프로젝트 기준으로 신청 적합성 평가 |
| Human-in-the-loop | AI 추천 후 운영자가 최종 승인 |
| Memory | 셀러의 과거 참가·운영 이력 저장 |
| Multi-Agent | 분류·평가·중복·배치·안내 역할 분리 |

# 6  핵심 데이터 구조

MVP는 다음 6개 데이터 엔티티를 중심으로 설계한다.

| Entity | 핵심 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Seller | seller_id, user_id, 상호, 대표자, 연락처, 사업자정보 | 인증 계정에 연결된 셀러 마스터 |
| Project | project_id, 행사명, 기간, 장소, 모집정책, 심사기준 | 자운대 등 개별 행사 |
| Application | application_id, seller_id, project_id, 신청품목, 운영요구, 상태 | 셀러와 프로젝트를 연결하는 핵심 엔티티 |
| Evaluation | application_id, version_no, status, summary, AI점수·근거 | AI 실행·평가 이력, 사람 결정은 신청 상태이력에 저장 |
| Booth / BoothAssignment | project_id, booth_no, 조건 / application_id, released_at | 부스 자원과 추천·확정·해제 이력 분리 |
| Communication | application_id, message_type, 내용, 발송일, 상태 | 선정·대기·탈락·행사안내 이력 |

가장 중요한 관계 Seller 1명은 여러 Project에 여러 번 신청할 수 있다. 따라서 Seller와 Project를 직접 연결하지 않고 Application을 중간에 둔다. 이 구조가 멀티프로젝트 운영과 재참여 데이터를 가능하게 한다.

초기 데이터 자산

프로젝트별 신청·선정·취소 이력

셀러별 참가 횟수, 품목, 운영 이슈, 노쇼 여부

카테고리별 경쟁률과 선정 비율

부스 조건 및 현장 운영 데이터

향후 우수 셀러 추천·재모집·수요예측에 활용 가능

# 7  비즈니스 모델과 확장 전략

수익모델

| 모델 | 판매 방식 | 초기 상품 예시 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 구축형 | 행사 1건 단위 구축·운영 | 기본형 300~500만원 |
| AI 운영형 | AI 심사·중복·부스추천·문서자동화 포함 | 700~1,200만원 |
| 행사 통합형 | 셀러 외 공연팀·스탭·자원봉사자 등 확장 | 1,500만원 이상 |
| SaaS 구독형 | 대행사/기관이 연간 여러 프로젝트 사용 | 월/연 구독 + 사용량 |

확장 방향

셀러 → 푸드트럭 → 체험부스 → 공연팀 → 자원봉사자까지 모집 대상 확장

QR 체크인·현장 이슈·만족도·결과보고 자동화 추가

행사 운영 전 과정을 다루는 “Festival Operations AX”로 확장

축제대행사 대상 화이트라벨(고객사 브랜드) 공급 가능

판매 전략

자운대 축제를 실증 프로젝트로 운영해 실제 신청·심사·배치 데이터를 확보한다.

운영 전/후 소요시간, 오류, 담당자 만족도를 기록해 도입효과를 숫자로 만든다.

실증 결과를 사례화해 비슷한 시기의 다른 플리마켓 프로젝트에 반복 적용한다.

3~5개 프로젝트가 쌓이면 공통기능을 표준화해 SaaS 버전으로 전환한다.

# 8  Pilot Project   2026 자운대 축제 플리마켓

자운대는 플랫폼 전체를 검증하기 위한 첫 프로젝트이며, 자운대만을 위한 별도 시스템으로 개발하지 않는다.

| 항목 | Pilot 적용 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 생성 | 자운대 행사일·장소·모집기간·모집팀 수 등록 |
| 셀러 모집 | QR/URL 기반 모바일 신청 |
| AI 검토 | 상품 분류, 축제 적합성, 유사 셀러, 주의사항 도출 |
| 운영자 심사 | 승인·대기·탈락 최종결정 |
| 부스 관리 | 부스 번호·전기·테이블·특이사항 관리 |
| 안내 | 상태별 선정/대기/탈락/행사준비 안내문 생성 |
| 운영자료 | 선정자 명단, 연락처, 부스표, 준비사항 출력 |

Pilot 성공 기준

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 신청 데이터 누락 | 수작업 대비 감소 |
| 심사 정리 시간 | 기존 대비 50% 이상 단축 목표 |
| 안내 누락 | 0건 목표 |
| 부스 배치 변경 대응 | 관리자 화면에서 즉시 수정 가능 |
| 담당자 만족도 | 재사용 의향 확인 |
| 재사용성 | 다음 프로젝트 생성 시 코드 수정 없이 설정으로 운영 |

MVP 이후 바로 이어질 문서

업무 프로세스 상세 설계서

기능명세서

화면설계서

DB/데이터 구조 명세

바이브코딩용 개발명세서

다음 의사결정 MVP 첫 개발에서는 “프로젝트 생성 → 셀러 신청 → AI 검토 → 운영자 승인 → 부스 관리 → 안내” 6개 핵심 흐름을 고정하고, 결제·커뮤니티·방문객 기능은 제외한다.

# 9 MVP 범위와 운영 기준 보완

초기 MVP는 단일 운영조직이 여러 프로젝트를 운영하는 서비스로 정의한다. 고객사별 독립 가입·결제·테넌트 격리는 후속 범위다. 여러 고객사를 같은 배포 환경에 수용하기 전에는 조직 모델과 공유 셀러의 정보 이용 범위를 다시 설계한다.

관리자와 셀러는 이메일 OTP 인증을 사용한다. 셀러 1계정당 셀러 마스터 1개를 기본으로 하며 연락처·사업자번호 중복은 운영자 검토용 후보다. 다른 계정의 셀러에 자동 연결하지 않는다. 모집공고는 비로그인 조회를 허용하고 작성·제출·내 신청은 인증 후 사용한다.

| 영역 | v1.1 범위 |
| --- | --- |
| 필수 | 참가확정·보완·취소·내 신청, 안내문 생성·승인·발송·실패 처리, 선정/부스표 XLSX 출력 |
| 선택 | PDF 출력, 알림센터, 프로젝트 복제, 연락망 전용 출력, 자동 미확정 알림 |
| 지원 범위 | 프로젝트별 단일 행사일, 셀러당 행사별 신청 1개, 확정 신청당 활성 부스 1개 |
| 후속 범위 | 다일 행사, 복수 브랜드·공동 계정, 취소 후 재신청·탈락 번복, 조직 간 운영정보 공유 |
| 선발 정원 | APPROVED + CONFIRMED 수가 target_team_count를 넘지 않도록 제한, WAITING은 미포함 |

사업 모델의 금액은 기존 기획의 가설적 판매 예시이며 견적이나 검증된 시장가격이 아니다. Pilot 효과는 운영 전 기준시간과 운영 후 실제시간을 같은 업무 단위로 기록해 비교한다. 안내 누락 0건은 발송 의무 대상 중 미처리 건이 0건인지로 확인하며 수신자의 실제 열람과 구분한다.

# 10 가입과 행사 당일 운영

모집공고는 비로그인 조회를 허용한다. 신규 셀러는 이메일 OTP 인증 후 자동으로 일반 셀러 계정을 생성하고 이름·상호·연락처를 입력한다. 안내 주소는 인증 이메일을 사용하므로 별도 미검증 주소로 발송하지 않는다.

로그인에 사용하는 인증 제공자의 검증 완료 이메일을 안내 주소의 유일한 원본으로 사용한다. 최초 제출 때 applications.notification_email과 notification_email_verified_at으로 복사한다. 계정 이메일 변경은 기존 신청 수신처를 자동 변경하지 않는다. 셀러가 내 신청에서 현재 검증된 계정 이메일로 동기화를 요청한 경우에만 변경하며 임의 주소 입력은 받지 않는다.

업무 변경은 현재시각 < projects.event_end_at이고 프로젝트가 COMPLETED가 아닐 때만 허용한다. 행사 당일에도 이 조건 안에서 참가확정·취소·부스 변경·긴급 안내를 처리한다. 마감 후에는 신규 업무를 만들지 않되 기존 AI/발송 작업 결과 기록, UNKNOWN 결과 확인, 감사로그 추가, 개인정보 보관·삭제 관리 작업은 권한을 검사해 허용한다.

운영자는 보완기한 만료 신청을 연장하거나 취소할 수 있다. 발송 결과가 불명확한 경우에는 확인 근거를 남긴 후 결과를 확정한다. 행사 당일에는 두 셀러의 부스를 한 번에 교환할 수 있고 변경 대상에게 승인된 안내를 발송한다.

# 11 발송 확인과 신청 안정성

운영자가 안내 내용을 승인하면 발송 준비 상태가 된다. 별도 발송 요청을 실행한 경우에만 실제 발송 대기열에 들어간다. 화면은 승인 완료·발송 대기·발송 중·제공사 접수 결과를 구분한다.

셀러가 여러 사진을 선택하면 한 장씩 연결을 완료하고 진행 개수와 실패 파일을 표시한다. 네트워크 응답이 끊겨도 동일 작업을 중복 생성하지 않도록 요청 결과를 복구한다. 이 기능의 완료조건은 E2E-36~42와 연결한다.